A N E X

Ugovora o zajedničkoj izgradnji br. 1229 od 14.02.2022.godine i Br. 01-018/22-3880 od 14.04.2022. godine 14.04.2022.godine

Zaključen ____.____. 2024. godine, između:

1. Fudbalskog Saveza Crne Gore, PIB:02019949, Bulevar Veljka Vlahovića bb, Podgorica, koji zastupa  predsjednik Dejan Savićević i

2. Opštine Bijelo Polje, PIB:02003554 Ulica Slobode bb, Bijelo Polje, koju zastupa predsjednik Petar Smolović.

Član 1

U Ugovoru o zajedničkoj izgradnji br. 1229 od 14.02.2022.godine i br.01-018/22-3880 od 14.04.2022. godine, u članu 6 stav 3 mijenja se i glasi:

,,Ugovorne strane saglasne su da izvođača radova i vršioca nazora biraju zajednički, nakon što Fudbalski savez Crne Gore raspiše javni poziv za obavljanje ovih poslova“.

Član 2

Poslije člana 6 dodaje se novi „član 6a“ koji glasi :

„Član 6 a

FSCG će poštom proslijeđivati Opštini Bijelo Polje ispostavljene pojedinačne privremene situacije sa pripadajućim fakturama izvođača radova i ispostavljene pripadajuće fakture vršioca stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje Trening kampa u Lješnici.

Nakon toga, Opština Bijelo Polje će svoj dio Ugovorom preuzetih obaveza:

-  25% od vrijednosti-iznosa odnosnih pojedinačnih privremenih situacija za izvedene

radove i pripadajućih faktura za izvedene radove i

-  25% od vrijednosti-iznosa pripadajućih faktura za poslove stručnog nadzora,

uplaćivati na žiro račun FSCG u tri rate, i to:

-  Prva rata do kraja 2024.godine (ako u toj godini počnu radovi na izgradnji kampa),

-  Druga rata do kraja 2025.godine i

-  Treća rata do kraja 2026.godine (u skladu sa završenim radovima na izgradnji

pomenutog kampa)

Ako navedeni radovi ne počnu u 2024.godini, dinamika plaćanja odnosi se na sledeće tri godine“.

Član 3

Ovaj Anex sačinjen je u 8(osam) primjeraka, po 4(četiri) za ugovorne strane.

Fudbalski Savez Crne Gore                                                         Opština Bijelo Polje

Predsjednik, Dejan Savićević                                                  Predsjednik, Petar Smolović

______________________                                                  _________________________