PREDLOG

Izmjene i dopune PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA za 2024 - 2026 godinu

Bijelo Polje, oktobar 2024. godine

SADRŽAJ:

UVOD....................................................................................................................................2

REZIME ...............................................................................................................................3

Opšti i  Specifični ciljevi:......................................................................................................4

4.1. Povećanje zaposlenosti ..................................................................................................4

4.2. Razvoj prioritetnih privrednih djelatnosti...................................................................5

4.3. Unaprjeđenje društvenih djelatnosti.............................................................................6

4.4. Unaprjeđenje tehničke infrastrukture i komunalnih usluga......................................7

4.4.1. Izgradnja, revitalizacija i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata...........................7

4.4.2. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže........................................7

4.4.3. Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture....................................................7

4.4.4. Rekonstrukcija i izgradnja stambenih komunalnih objekata.........................................8

4.4.5. Rekonstrukcija i izgradnja objekata zaštite životne sredine..........................................8

4.4.6. Nabavka mehanizacije, opreme i održavanje infrastrukture komunalnnih preduzeća…8

Realizacija Plana za 2022. i 2023. godinu ……………………………………………...…8

Spisak projekata Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine (Izmjene i dopune)………………………………………………………………....9

Legenda …………………………………………………………………..……………….31

UVOD

Crna Gora je 2017. godine na IV ragionalnom kongresu o povoljnom poslovnom okruženju, pristupila Programu certifikacije opština po mjeri privrede u jugoistočnoj Evropi – BFC SEE programu. Shodno tome Vlada Crne Gore je odabrala 6 opština – Podgoricu, Tivat, Danilovgrad, Bijelo Polje, Žabljak i Cetinje koje će biti uključene u pilot fazu programa certifikacije.

Opština Bijelo Polje je 14.10.2019. godine završila proces certifikacije i zvanično proglašena za prvu opštinu u Crnoj Gori certifikovanu prema BFC SEE standardu. Shodno dobijenom BFC certifikatu, Opština Bijelo Polje je u obavezi da izradi višegodišnji Plan kapitalnih investicija. Kako je Plan kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje za period 2019-2021. godine istekao sa završetkom 2021. godine, Opština je bila u obavezi da donese novi Plan kapitalnih investicija za nastupajući period 2022-2026. godine. Shodno tome, predsjednik Opštine Petar Smolović je Rješenjem br. 01-18/22-34 od 21.01.2022. godine imenovao Koordinacioni tim za izradu ovog Plana.

Zadatak Koordinacionog tima je da :

-nakon prikupljenih podataka u vezi sa postojećim stanjem razvoja opštine Bijelo Polje, analize i ocjene prikupljenih podataka i u skladu sa metodologijom BFC SEE izradi prijedlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo polje za period 2022-2026 godine;

-utvrdi opšti cilj razvoja i strateške ciljeve sa prioritetima, mjerama i smjernicama za ostvarivanje Prijedloga Plana kapitalnih investicija (infrastrukturnog razvoja) za period 2022-2026 godine;

-odredi orijentaciona sredstva za sprovođenje Prijedloga Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj;

-odobri finalni Prijedlog Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, nakon diskusija i sastanaka;

-prati implementaciju  Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, nakon usvajanja istog na sjednici Skupštine Opštine Bijelo Polje.

Plan kapitalnih investicja je Plan za investiranje u infrastrukturu, javne objekte i opremu. On predstavlja integralni Plan i svih komunalnih preduzeća opštine Bijelo Polje koji obuhvata zajedničke planove infrastrukturnog ulaganja javnog sektora na teritoriji Opštine. Plan obuhvata kapitalne projekte (puteve, mostove, deponije, sportske objekte, i sl.),  i investiciono održavanje infrastrukture.

Prema BFC standardu Priručnika edicija IV potrebno je uraditi izmjene i dopuname postojećeg Plana sa akcentom i na projekte lokalnih komunalnih preduzeća  opštine Bijelo Polje.

REZIME

Predlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2022-2026 pripreman je na osnovu Priručnika za certifikaciju gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi-EDICIJA IV- BFC SEE, kao i metodologije za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave koji je donijelo Ministarstvo ekonomije Crne Gore 11.10.2016. godine.

Ovaj Plan postavlja za osnovni cilj: „Obezbeđenje uslova za kvalitetniji život lokalnog stanovništva“.

Ciljevi koji su definisani Planom kapitalnih investicija za period 2022-2026. god. su :

- Povećanje zaposlenosti;

- Razvoj prioritetnih privrednih djelatnosti;

- Unapređenje društvenih djelatnosti;

- Izgradnja i rekonstrukcija tehničke infrastrukture.

Plan kapitalnih investicija predviđa privredni razvoj koji treba podstaknuti daljim ulaganjem u izgradnju/rekonstrukciju saobraćajne, elektroenergrtske, vodovodne i kanalizacione mreže, a takođe i efikasnim održavanjem postojeće tehničke infrastrukture uz pružanje kvalitetnih komunalnih usluga. U pogledu izgradnje i rekonstrukcije tehničke infrastrukture potrebno je pristupiti :

- Izgradnji, revitalizaciji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata;

- Izgradnji i rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže;

- Izgradnji i rekonstrukciji saobraćajne infrastrukture.

- Nabavka mehanizacije,opreme i održavanje infrastrukture komunalnnih preduzeća

OPŠTI CILJ :

Obezbeđenje uslova za kvalitetniji život lokalnog stanovništva

Specifični ciljevi:

1. Povećanje zaposlenosti;

2. Razvoj prioritetnih privrednih djelatnosti;

3. Unapređenje društvenih djelatnosti;

4. Izgradnja i rekonstrukcija tehničke infrastrukture.

SPECIFIČNI CILJ 1

4.1. POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI

U ovom planskom periodu povećanje zaposlenosti se postavlja kao prvi specifičan cilj sa nizom prioritetnih aktivnosti planiranih za njegovo ostvarivanje

Ti ciljevi aktuelizuju se i u ovom Planu sledećim redosledom :

- Kreiranje novih radnih mjesta ;

- Stimulisanje novog zapošljavanja subvencijama i olakšicama, prevazilaženje deficitarnosti određenih zanjimanja ;

- Organizovanje javnih radova ;

- Suzbijanje sive ekonomije.

SPECIFIČNI CILJ 2

4.2. RAZVOJ PRIORITETNIH PRIVREDNIH DJELATNSOTI

Za raznovrsnu privrednu strukturu je u mnogome zaslužan povoljan geografski položaj, značajne poljoprivredne površine i površine pod šumama, dužina rječnih tokova, naslijeđeni privredni kapaciteti koji pružaju mogućnost za održiv ekonomski razvoj. U cilju efikasnijeg korišćenja raspoloživih potencijala Savjet za ekonomski razvoj Opštine saglasan je da treba nastaviti sa primjenom praksi koje su usvojene tokom procesa certifikacije Opštine, a da je nakon isteka perioda važenja BFC certifikata (oktobar 2022. god.) potrebno uputiti zahtjev za recertifikaciju.

U planskom periodu 2022-2026. god. Plan postavlja kao prioritete: Poljoprivredu, prerađivačku djelatnost i turizam.

Na osnovu izvršene analize dostignutog stepena razvoja poljoprivrede, proizvodna orjentacija ovog sektora privređivanja treba da bude proizvodnja mesa, mlijeka, jagodičastog voća i povrća.

Da bi se stvorile realne pretpostavke za razvoj poljoprivrede neophodno je raditi na obezbjeđenju kvalitetne infrastrukture na selu: putevi sa asfaltnom podlogom, vodovodi, stabilno napajanje elektroenergijom, pružanje zdravstvenih usluga u seoskim ambulantama gdje je to neophodno.

Prioritetne prerađivačke djelatnosti u periodu 2022-2026. godine treba da budu prerada poljoprivrednih proizvoda i prerada drveta sa većim učešćem finalne proizvodnje.

Turizam je nakon poljoprivrede i prerađivačke djelatnosti jedna od najznačajnihih grana privrede. Na osnovu aktivnosti koje su sprovođene u planskom periodu 2019-2021. god. realno se može planirati veća konkretizacija aktivnosti na planu realizacije strateških opredjeljenja u ovoj djelatnosti.

SPECIFIČNI CILJ 3

4.3. UNAPREĐENJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

U cilju unaprjeđenja društvenih djelatnosti, u planskom periodu 2022-2026. god. potrebno je raditi na :

- Unapređenju zdravstvene zaštite;

- Unaprjeđenju vaspitno obrazovnog sistema;

- Unaprjeđenju uslova za razvoj kulture;

- Unaprjeđenju uslova za razvoj sporta.

Radi unaprjeđenja uslova u oblasti zdravstvene zaštite u periodu 2022-2026. godine u planu je: Uređenje prostora u nedovršenoj zgradi Opšte bolnice radi premještanja internog odjeljenja u taj prostor; Renoviranje prostorija dječijeg odjeljenja i izmještanje fizikalne terapije i labaratorije iz prostorija dječijeg odjeljenja;

Radi unaprjeđenja uslova u oblasti vaspitno obrazovnog sistema u periodu 2022-2026. godine: Završen je školski objekt osnovne škole „Dušan Korać“ sa muzičkom školom; planirana je Izgradnja sportske sale uz školski objekat OŠ Pavle Žižić; Izgradnja sportske sale uz školski objekat OŠ Nedakusi; Rekonstrucija fiskulturne sale u Srednjoj stručnoj školi.

Radi unaprjeđenja uslova za razvoj kulture planirana je Rekonstrukcija biskopa, galerije i biblioteke; Završetak rekonstrukcije zgrade Muzeja.

Radi unaprjeđenja uslova za razvoj sporta u periodu 2022-2026. god. planirano je: Izgradnja pomoćnog fudbalskog terena; Rekonstrukcija zapadne tribine gradskog stadiona sa natkrivanjem; Adaptacija atletske staze na gradskom stadionu; Kultivisanje javne površine na ,,Otoci“ i prilagođavanje  sportsko rekreativnim potrebama; Izgradnja trim staze i pratećih sadržaja za rekreaciju na Obrovu; Izgradnja sportskih terena na ušću Bistrice.

SPECIFIČNI CILJ 4 :

4.4 UNAPREĐENJE TEHNIČKE INFRASTRUKTURE I KOMUNALNIH USLUGA

Unapređenje poslovnog ambijenta podrazumijeva unapređenje tehničke infrastrukture. Ona određuje nivo društvenog standarda stanovništva a takođe uslovljava normalno odvijanje poslovanja od kojeg zavisi i lični standard pojedinca.

Proglašavanje biznis zona pretpostavlja izgrađenu tehničku infrastrukturu i već stvorene uslove za privlačenje domaćih i stranih investitora. Redosled prioriteta za unaprjeđenje tehničke infrastrukture je predviđen na sledeći način :

- Izgradnja, revitalizacija i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata;

- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže;

- Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture.

- Rekonstrukcija i izgradnja stambenih komunalnih objekata

- Rekonstrukcija i izgradnja objekata zaštite životne sredine - Nabavka mehanizacije, opreme i održavanje infrastrukture komunalnnih preduzeća

4.4.1. Izgradnja, revitalizacija i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata

Za period 2022-2026. god. mnoga područija Opštine iskazala su potrebu za sigurnijim snadbijevanjem električnom energijom tako da će biti potrebno jedan broj objekata revitalizovati, jedan rekonstruisati, a nedostajuće izgraditi.Spisak projekata iz ove oblasti su prikazani u tabeli  spiska projekata.

4.4.2. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže

Za kvalitet savremenog načina snabdijevanja u određenim područijima ima izvesnih problema i nedostataka pa zahtjevi koji odražavaju realne potrebe rezultiraju projektima za realizaciju u periodu 2022-2026. godine.

4.4.3. Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture

Programom uređenja prostora svake godine se planira nasipanje puteva tamponom  u mjesnim zajednicama. Raspored prema mjesnim zajednicama vršiće se u koordinaciji mjesnih zajednica sa Sekretarijatom za komunalno stambene poslove i saobraćaj i koordinatorom za mjesne zajednice, uz uvažavanje broja stanovnika naselja čiji se putevi finansiraju iz kapitalnog Budžeta i donatorskih fondova  krajem svake godine za narednu godinu.

4.4.4. Rekonstrukcija i izgradnja stambenih komunalnih objekata

Planom je predviđeno izgradnja i rekonstrukcija lijeve obale rijeke Lim (šetalište) od vatrogasnog doma do ulice ,,Limska“- Dom zdravla  i dr. objekti.

4.4.5. Rekonstrukcija i izgradnja objekata zaštite životne sredine

Ovim Planom predviđeno je da se započne projektovanje i izgradnja Postrjenja za prečišćavanje otpadnih voda prve faze i dr. projekti kako je prikazano u tabeli spiska projekata.

4.4.6. Nabavka mehanizacije,opreme i održavanje infrastrukture komunalnnih preduzeća

Nabavka mehanizacije, opreme i održavanje infrastrukture komunalnnih preduzeća  iz opštine Bijelo Polje prikazano je u tabeli spisak projekata za period 2024-2026. godina.

Realizacija Plana za 2022 i 2023 godinu

Za 2022. godinu od ukupnog broja projekata (45 prikazanih u tabeli) koji su predviđeni za sprovođenje Akcionog plana kapitalnih investicija, 28 projekta su u potpunosti realizovani ili su u fazi realizacije, dok 17 projekat nije realizovan. U iznosima, navedeni projekti su planirani ukupno 17.805.289,00 €, od čega je ukupno realizovano 6.436.797,34€ ili 36,15%. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2022. godinu koji nisu realizovani planirani su Planom i programom za 2023. godinu. To su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

Za 2023. godinu od ukupnog broja projekata (36 prikazanih u tabeli) koji su predviđeni za realizaciju u 2023.godini , 17 projekta su u potpunosti realizovani ili su u fazi realizacije, dok 19 projekat nije realizovan. Potrebna novčana srestva za 2023.godinu planirano je ukupno 22,909,714.00 €, od čega je ukupno realizovano 13.860.577,36 € ili 60,50 %. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2023. godinu koji nisu realizovani planirani su Planom i programom za 2024.godinu. To su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

Ukupno realizovano prema Izvještajima za 2022. i 2023. godinu: 20.297.374,70   €

| Spisak projekata Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine (Izmjene i dopune) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifični cilj 2 : Prioritetne privredne djelatnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € |  | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 2.1. | Razvoj poljoprivrede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Izgradnja otkupnog centra poljoprivrednih proizvoda-faza 1 (proc. vrijednost (3.500.000 €) | 2025-2026 | 50.000 |  |  |  |  | 50.000 |  | Poljoprivredni proizvođači, OBP |
|  | Svega 2.1.1. |  | 50.000 |  |  |  |  | 50.000 |  |  |
| 2.3. | Razvoj turizma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Nastavak radova na valorizaciji planine Bjelasice (procij. vrijedn.) | 2022-2026 | 5.500.000 | 5.500.000 |  |  |  |  |  | UKP i OBP |
| 2.3.2. | Nastavak radova na valorizaciji Đalovića pećine (procij. vrijedn.) | 2022-2026 | 7.000.000 | 7.000.000 |  |  |  |  |  | UKP i OBP |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € |  | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 2.3.3. | Nastavak radova na istražnoj bušotini Kisjele Vode | 2025-2026 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  | UKP |
|  | Svega 2.3.1.-2.3.3. |  | 12.700.000 | 12.700.000 |  |  |  |  |  |  |
| Specifični cilj 3 : Unaprjeđenje društvenih djelatnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Unapređenje zdrastvene zaštite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Adaptacija i opre-manje tri operacio-ne sale u JZU Opšta bolnica Bijelo Polje (proc.vrijednost 1.300.000 €) | 2022-2026 | 600.000 | 600.000 |  |  |  |  |  | UKP |
| 3.1.2. | Nabavka magnetne rezonance | 2022-2026 | 800.000 | 800.000 |  |  |  |  |  | Ministarstvo zdravlja CG |
|  | Svega 3.1.1.-3.1.2. |  | 1.400.000 | 1.400.000 |  |  |  |  |  |  |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 3.2. | Unapređenje vaspitno obrazovnog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Izgradnja predškolske ustanove gornji grad (jaslice i vrtić procij. vrijednost 2.100.000 €) | 2025-2026 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  | Ministars.prosvjete,nauke i inovacija |
| 3.2.2. | Rekonstrukcija zgrade OŠ “Marko Miljanov” (procij. vrijednost 280.000 €) | 2023-2026 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |  |  |  |  | Ministars.prosvjete,nauke i inovacija i OBP |
| 3.2.3. | Rekonstrukcija zgrade OŠ “Krsto Radojević” u Tomaševu | 2023-2026 | 40.000 (procij. vrijedn.) | 30.000 | 10.000 |  |  |  |  | Ministars.prosvjete,nauke i inovacija i OBP |
| 3.2.4. | Rekonsrukcija zgrade OŠ “21 Maj” u Goduši i uređenje sale u Crhlju | 2023-2026 | 54.000 (procij. vrijedn.) | 40.000 | 14.000 |  |  |  |  | Ministars.prosvjete,nauke i inovacija i OBP |
| 3.2.5. | Izgradnja zgrade područ odjeljenja Pripčići-OŠ ,,Risto Ratković“ | 2024-2026 | 260.000 (procij. vrijedn.) | 260.000 |  |  |  |  |  | Ministars.prosvjete,nauke i inov. i OBP |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 3.2.6. | Izgradnja sportske sale u zgradi OŠ “Nedakusi” (procij. vrijedn. 400.000 €) | 2024-2026 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  | Ministars.prosvjete,nauke i inovacija i OBP |
| 3.2.7. | Rekonstrukcija zgrade OŠ “Pavle Žižić” u Njegnjevu (procij. vrijedn. 193.000 €) | 2023-2026 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  | Ministars.prosvjete,nauke i inovacija i OBP |
| 3.2.8. | Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Pavle Žižić" Njegnjevo (procij. vrijedn.400.000 €) | 2022-2024 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  | UKP |
| 3.2.9. | Rekonstrukcija fiskulturne sale u Srednjoj stručnoj školi | 2024-2026 | 260.000 | 58.000 | 2.000 | 200.000 |  |  |  | Ministars.prosvjete,nauke i inovacija i OBP, donacija |
|  | Svega:3.2.1.-3.2.9. |  | 1.164.000 | 918.000 | 46.000 | 200.000 |  |  |  |  |
| 3.3. | Unaprjeđenje uslova za razvoj kulture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 3.3.1 | Završetak rekons-trukcije zgrade Muzeja – II faza – ljetnja pozornica i uređenje platoa (proc. vrijednost 250.000 €) | 2023-2026 | 100.000 | 60.000 | 40.000 |  |  |  |  | Minist.kulture i medija i OBP |
| 3.3.2. | Rekonstrukcija bioskopa, galerije i prostora za biblio-teku (proc. Vrijed. 200.000 €) | 2023-2026 | 100.000 |  | 100.000 |  |  |  |  | CZK, OBP |
|  | Svega:3.3.1.-3.3.2. |  | 200.000 | 60.000 | 140.000 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Unaprjeđenje uslova za razvoj sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Rekonstrukcija Gradskog stadiona - zapadna tribina sa krovom (procij. vrijed. 500.000 €) | 2024-2026 | 200.000 |  |  | 200.000 |  |  |  | FSCG i OBP |
| 3.4.2. | Rekonstrukcija atletske staze | 2024-2025 | 250.000 |  | 250.000 |  |  |  |  | OBP , Sekretarijat za izgradnju |
| 3.4.3. | Izgradnja trim staze na Obrovu-prva faza | 2024-2026 | 100.000 |  | 100.000 |  |  |  |  | OBP , Sekretarijat za izgradnju |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 3.4.4. | Izgradnja sportskih terena na ušću Bistrice-Prva faza | 2024-2026 | 100.000 |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  | OBP , Sekretarijat za izgradnju |
| 3.4.5. | Izgradnja otvorenog gradskog bazena na lokaciji Otoka | 2025-2026 | 180.000 |  | 180.000 |  |  |  |  | OBP , Sekretarijat za izgradnju |
| 3.4.6. | Izgradnja spo-rtskog terena u Lješnici sa mos-tom i regulacijom rijeke Lješnice u dijelu mosta (proc. vr. 3.000.000 €) | 2023-2026 | 2.150.000 |  | 150.000 | 2.000.000 |  |  |  | Fudbalski Savez CG i OBP |
|  | Svega: 3.4.1.-3.4.6. |  | 2.980.000 |  | 730.000 | 2.250.000 |  |  |  |  |
| Unaprjeđenje tehničke infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Revitalizacija, rekonstrukcija i izgradnja elektro-energetskih objekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Revitalizacija trafostanica 10/0,4 kV : -,,Negobratina“ -,,Loznice 3“ | 2022-2023 | 13.914 |  |  |  | 13.914 |  |  | CEDIS |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.1.2. | Rekonstrukcija : -ZTS Nedakusi -ZTS ,,Rasovo -ZTS ,,Pruška“ -ZTS ,,Kovren“ -ZTS ,,Lozna“ -ZTS ,,Grad“ -BTS ,,Bole Načić -BTS ,,Rasovo“ -TS 10/0,4 kV ,,Rasadnik“ -TS 10/0,4 kV ,,Dom zdravlja“ -TS 10/0,4 kV ,,Konfekcija Jekon“ -TS 10/0,4 kV ,,Lipnica“ | 2022-2026 | 47.400 47.400 50.000 50.000 26.000 13.000 26.000 26.000 47.400 47.400 17.000 24.400 |  |  |  | 47.400 47.400 50.000 50.000 26.000 13.000 26.000 26.000 47.400 47.400 17.000 24.400 |  |  | CEDIS |
| 4.1.3. | -Rekonstrukcija nadzemnog voda Crnča-Ivanje -Zamjena podzemnog kabla na dalekovodu 10 kV,,Slijepač Most-Mijatovo Kolo“ -Zamjena transformatora 4MVA transformatorom 8 MVA UTS 35/10 kV Nedakusi | 2022-2026 | 71.585 16.500 99.000 |  |  |  | 71.585 16.500 99.000 |  |  | CEDIS |
| 4.1.4. | Rekonstrukcija NN mreže–centar grada | 2022-2023 | 52.882 |  |  |  | 52.882 |  |  | CEDIS |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.1.5. | Rekonstrukcija niskonaponske mreže na selu | 2022-2026 | 500.000 |  |  |  | 500.000 |  |  | CEDIS |
| 4.1.6. | - Izgradnja NN mreža x POO 4x240 mm² -150 MNN mreža x 0/A4x70 mm² M NKR0 6-HAN ; NN mreža x POO –A 4x240mm²-60 M ; NN mreža x00/A 4x70 mm²-900 m¹ i NKRO 3-Kukulje-Sutivan. - Izgradnja podzemnog NN kablovskog voda u Industrijskoj zoni. -Izgradnja podzemnog NN kablovskog voda ul.,,Muniba Kučevića“ -Izgradnja NN izvoda voda ,,Babića Brijeg“. | 2022-2023 | 73.300 15.750 10.500 4.000 |  |  |  | 73.300 15.750 10.500 4.000 |  |  | CEDIS |
| 4.1.7. | Izgradnja STS10/04 kV -„Kanje“ -„Milovo“ -„Bistrica-Žiljak“ 2 -„Slijepač Most“ - Ponikvice -„Šljepašnica“ sa priključnim DV (1500m). -„Bioča“sa priključ. DV (200m¹) i uklapanjem u NN mrežu. | 2022-2026 | 32.050 39.050 22.000 39.000 39.000 32.000 21.000 |  |  |  | 32.050 39.050 22.000 39.000 39.000 32.000 21.000 |  |  | CEDIS |
| 4.1.8. | Izgradnja DTS 10/04 KVA „Lješnica“ | 2022-2026 | 59.780 |  |  |  | 59.780 |  |  | CEDIS |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.1.9. | Izgradnja NDTS ,,Sutivan“ sa priklj-učnim kablovskim vodom 1,0 km | 2022-2024 | 99.000 |  |  |  | 99.000 |  |  | CEDIS |
| 4.1.10. | Izgradnja TS 10/0,4 kV (630 kVA) „Kruševo“ sa priključnim vodom (1000m) i uklapanjem u NN mrežu | 2022-2026 | 80.000 |  |  |  | 80.000 |  |  | CEDIS |
| 4.1.11. | -Izgradnja TS 10/0,4 kV (630 kVA) „Šurevice“ sa priključnim vodom (200m) Izgradnja MBTS 10/0,4 kV -630 kVA Sportski centar | 2024 | 40.000 70.200 |  |  |  | 40.000 70.200 |  |  | CEDIS |
| 4.1.12. | Izgradnja STS 160 kVa „Žaljevo 2“ sa priključnim dalekovodom (1,6 km) i NNM (0,3 km) Potrk | 2024 | 76.300 |  |  |  | 76.300 |  |  | CEDIS |
|  | Svega:4.1.1-4.1.12. |  | 1.928.811 |  |  |  | 1.928.811 |  |  |  |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.2. | Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Rekonstrukcija glavnog gradskog vodovoda ACC Ø 300 od Ravne Rijeke (kuća Konatara) do kružnog toka na Ribarevinama | 2023-2026 | 237.000 | 200.000 | 37.000 |  |  |  |  | UKP i OBP |
| 4.2.2. | Rekonstrukcija čeličnog cjevovoda ČC Ø 100 od Ravne Rijeke do resto-rana ,,Dolina mira“ L=2000 m u sklopu rekonstru-kcije puta ,,Ribare-vina –Slijepač most“ | 2022-2026 | 35.000 |  | 35.000 |  |  |  |  | OBP |
| 4.2.3. | Izmještanje (reko-nstrukcija) vodo-vodne mreže ( sa kanalizacijom) od objekta ,,Voli“ do Dobrakova ispod magis. puta (pr.vrij.600.000 €) | 2023-2026 | 160.000 | 80.000 | 80.000 |  |  |  |  | Uprava za Saobraćaj i OBP |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.2.4. | Rekonstrukcija gradskog cjevovoda ACC 100 mm za naselje Nedakusi (ul. Ćamila Sijarića) | 2022-2025 | 150.000 | 100.000 | 50.000 |  |  |  |  | UKP i OBP |
| 4.2.5. | Izgradnja vodovodne mreže u mjesnim centrima Opštine (Srđevac, Laholo, Kostiće i Poda) | 2024-2026 | 300.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 |  |  |  | UKP i OBP |
| 4.2.6. | Izgradnja gl. cjev-ovoda Ø500mm, L=4.115 m, od izvorišta Bistrice do hlorne stanice u R. Rijeci za pro-širenje gradske vodovodne mreže (proc.vrijed. 1.650.000 €) | 2023-2026 | 800.000 |  |  | 800.000 |  |  |  | Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja sjevera, PROCON i OBP |
| 4.2.7. | Izgradnja vodovoda Babića Brijeg sa pumpnim postrojenjem i rezervoarima | 2023-2026 | 241.000 | 141.000 | 100.000 |  |  |  |  | UKP i OBP |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.2.8. | Izgradnja vodovoda za Vizitoring centar i naselje Bistrica sa izvorišta "Banjica" (proc. vrijednost 500.000 €) | 2022-2025 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  | UKP |
| 4.2.9. | Nastavak radova na izgradnji vodovoda Pavino Polje-Mahala | 2025-2026 | 50.000 | 30.000 | 20.000 |  |  |  |  | Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i OBP |
| 4.2.10. | Rkonstrukcija vodovoda ,,Studenac“ Lozna | 2024-2026 | 40.000 |  | 40.000 |  |  |  |  | OBP, Sekretarijat za izgradnju |
| 4.2.11. | Izgradnja rezervoara sa potisnom pumpom za visoke zone u Dobrakovu-V faza | 2024-2026 | 100.000 (Procij. vrijednost) |  | 35.000 | 65.000 |  |  |  | OBP , Sekretarijat za izgradnju |
|  | Svega:4.2.1-4.2.11. |  | 2.313.000 | 951.000 | 447.000 | 915.000 |  |  |  |  |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.3. | Rekonstrukcija i izgradnja saobraćajne Infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Rekonstrukcija i izgradnja putne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. | Rekonstrukcija autobuske stanice u Nedakusima (procij. vrijedn. 500.000 €) | 2023-2026 | 100.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  |  | OBP |
| 4.3.2.2. | Rekonstrukcija magistralnih pute-va M-2.1. i M-2, Lepenac-Riba-revine-Poda-Bera-ne (procijenjena vrijednost 36.000.000 €) | 2023-2026 | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |  |  |  | Uprava za saobraćaj |
| 4.3.2.3. | Rekonstrukcija i rehabilitacija magistralnog puta M-2.1 od supermarketa “VOLI” do Dobrakova | 2024-2026 | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |  |  |  | Uprava za saobraćaj |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.3.2.4. | Rekonstrukcija puta Srđevac-Sušica 19,4 km, I faza L=9,4 km (procij. vrijedn. 5.000.000 €) | 2022-2024 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  | UKP i OBP |
| 4.3.2.5. | Rekonstrukcija puta Rasovo-Boljanina-Zminac za uključenje na auto put Bar-Boljare (procij. vrijednost 2. Varijanta 22.350.000 €) | 2023-2026 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  | Monteput i OBP |
| 4.3.2.6. | Rekonstrukcija puta Šćepanica-Godijevo 8,2 km (procij. vrijednost 1.300.000 €) | 2022-2024 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  | UKP i OBP |
| 4.3.2.7. | Rekonstrukcija puta Gubavač-Bistrica 10,00 km | 2022-2026 | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |  |  |  | UKP |
| 4.3.2.8. | Rekonstrukcija glavne ulice u naselju Lješnica (proc.vrijednost 3.836.461,16 €) | 2025 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |  |  |  | UKP |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.3.2.9. | Izgradnja mosta na Ljuboviđi kod restorana ,,Dolina mira“ prema Dvorištima | 2024-2026 | 60.000 |  | 60.000 |  |  |  |  | OBP, Sekretarijat za izgradnju |
| 4.3.2.10. | Rekonstrukcija puteva asfaltnim zastorom u mjesnim zajednicama u dužini od 25 km(proc.vrijed. 3.120.000 € ) | 2024-2026 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  | UKP |
| 4.3.2.11. | Asfaltiranje opštinskih puteva(proc.vrijed.1.600.000 €) | 2024-2026 | 800.000 |  | 800.000 |  |  |  |  | OBP , Sekretarijat za izgradnju |
| 4.3.2.12. | Rekonstrukcija i adaptacija makadamskih puteva sa tamponom L=150 km | 2024-2026 | 1.200.000 |  | 1.200.000 |  |  |  |  | OBP,Sekret.za stam.kom.posl.i saobr. |
| 4.3.2.13. | Probijanje puta Novakovića pećina-Sokolac | 2023-2026 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 |  |  |  | MZ, Sekretarijat za izgradnju OBP |
|  | Svega: 4.3.2.1-4.3.2.13. |  | 28.510.000 | 26.285.000 | 2.145.000 | 30.000 | 50.000 |  |  |  |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.4. | Rekonstrukcija i izgradnja stambenih i komunalnnih objekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Uređenje lije. oba-le rijeke Lim (šet. sa biciklističkom stazom) od vatrogasnog doma do ulice ,,Limska“ – D. zdravlja | 2024-2026 | 4.200.000 |  |  |  |  |  | 4.200.000 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede CG-Uprava za vode i OBP |
| 4.4.2. | Uređenje desne obale rijeke Lim od pješačkog mosta u Lozni-cama do gradskog mosta-Nikoljac (pr.v.3.862.900 €) | 2023-2026 | 100.000 |  |  |  |  |  | 100.000 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede CG-Uprava za vode i OBP |
| 4.4.3. | Rekonstrukcija građevin. objekta DOO ,,Komunalno-Lim“ul.,,V. Lješnja-ka” Pruška | 2024-2026 | 382.450 |  | 382.450 |  |  |  |  | OBP i DOO ,,Komunalno-Lim“ Bijelo Polje |
| 4.4.4. | Zamjena rasvjete sa led sijalicama | 2024-2026 | 100.000 |  | 20.000 | 80.000 |  |  |  | OBP , Sekretarijat za izgradnju |
|  | Svega: 4.4.1-4.4.4. |  | 4.782.450 |  | 402.450 | 80.000 |  |  | 4.300.000 |  |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.5. | Rekonstrukcija i izgradnja objekata zaštite životne sredine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Projektovanje Po-strojenja za pre-čišć. otpad. voda i izgradnja I faze sa rev.i nadzorom (procijenjena vrijednost 8.522.800 €) | 2024-2026 | 2.500.000 |  |  | 1.500.000 |  |  | 1.000.000 | OBP (kredit) EIB i WBIF (donacija) |
| 4.5.2. | Izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora od zgra-de ,,Petoljetka“ do rijeke Lješnice | 2024-2025 | 220.000 | 220.000 |  |  |  |  |  | UKP |
| 4.5.3. | Rekonstrukcija po-stojeće i izgradnja nove sekundarne kanalizacione mreže u grad. i industrijskoj zoni (procijenjena vrijednost 3.067.532 €) | 2024-2026 | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |  | Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, PROCON i OBP |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.5.4. | Projektovanje i izgradnja Regionalnog centra za obradu komunalnog otpada za Sjeverni region Crne Gore (proc. vrijednost 22.340.734 €) | 2024-2026 | 500.000 | 500.000 |  |  |  |  |  | Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i OBP |
| 4.5.5. | Projektovanje i izgradnja atmosferske kanalizacije, faza 1 - centralna zona grada (proc.vrijednost 3.816.746 €) | 2024-2026 | 300.000 | 100.000 |  | 200.000 |  |  |  | Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, PROCON i OBP |
| 4.5.6. | Izgradnja reciklažnih dvorišta | 2024-2026 | 150.000 |  | 150.000 |  |  |  |  | OBP i DOO ,,Komunalno-Lim“ Bijelo Polje |
| 4.5.7. | Izgradnja azila za napuštene životinje | 2024-2025 | 400.000 (Procij. vrijedn.) | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | OBP i DOO ,,Komunalno-Lim“ Bijelo Polje |
|  | Svega: 4.5.1-4.5.7. |  | 4.170.000 | 1.020.000 | 350.000 | 1.800.000 |  |  | 1.000.000 |  |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.6. | Nabavka mehanizacije, opreme i održavanje infrastrukture komunalnnih preduzeća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Nabavka kombino-vane mašine utov-arivač i rovokopač – novi | 2024 | 90.000 |  | 90.000 |  |  |  |  | DOO „Komunalno Lim“ Bijelo Polje |
| 4.6.2. | Polupodzemni ko-ntejneri za komunalni otpad od 5m3 | 2024 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |  |  | DOO „Komunalno Lim“ Bijelo Polje |
| 4.6.3. | Nabavka rovokopača gusjeničar od 20t do 25t-polovni | 2024 | 100.000 |  | 100.000 |  |  |  |  | DOO „Komunalno Lim“ Bijelo Polje |
| 4.6.4. | Kamion kiper troosovinac nosi-vosti preko 20t-polovni | 2024-2025 | 75.000 |  | 75.000 |  |  |  |  | DOO „Komunalno Lim“ Bijelo Polje |
| 4.6.5. | Vozilo sa dizali-com i korpom za rad na velikim visinama-polovni | 2024-2025 | 35.000 |  | 35.000 |  |  |  |  | DOO „Komunalno Lim“ Bijelo Polje |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.6.6. | Ukupno planirani radovi na zamjeni ventila, armature, fitinga, AB šahti, cjevovoda vezanih za javno vodosnabdijevanje | 2024-2026 | 250.000 |  | 250.000 |  |  |  |  | DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje |
| 4.6.7. | Ukupno planirani radovi na zamjeni vodomjera | 2024-2026 | 100.000 |  | 100.000 |  |  |  |  | DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje |
| 4.6.8. | Ukupno planirani radovi na gradskoj kanalizacionoj mreži | 2024-2026 | 60.000 |  | 60.000 |  |  |  |  | DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje |
| 4.6.9. | Troškovi materijala za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija | 2024-2026 | 250.000 |  | 250.000 |  |  |  |  | DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje |
| 4.6.10. | Nabavka novih rampi u gradskoj garaži | 2024-2025 | 60.000 |  | 60.000 |  |  |  |  | DOO „Parking servis“ Bijelo Polje |
| R.b. | Naziv projekta/aktivnost | Vremenski okvir faza realizacije | Planirana investicija ulaganje za period 2022-2026. godine u € | Izvor finansiranja Budžet CG u € | Izvor finansiranja JLS u € | Izvor finansiranja Donacija EU i dr. fondovi u € | Izvor finansiranja privatni i dr. kapital u € |  | Izvor finansiranja kredit u € | Nadležna institucija |
| 4.6.11. | Održavanje parkirališta i ostalih osnovnih sredstava – DOO “Parking servis” Bijelo Polje | 2024-2026 | 25.000 |  | 25.000 |  |  |  |  | DOO „Parking servis“ Bijelo Polje |
|  | Svega: 4.6.1-4.5.11. |  | 1.095.000 |  | 1.095.000 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  | 61.293.261 | 43.334.000 | 5.355.450 | 5.275.000 | 2.028.811 |  | 5.300.000 |  |

LEGENDA

OBP – Opština Bijelo Polje

SO – Skupština Opštine Bijelo Polje

NVO- Nevladina organizacija

UKP- Uprava za kapitalne projekte

JLS – Jedinica lokalne samouprave

JPP – Javno privatno partnerstvo

ICT – Informaciono komunikacione tehnologije

JU – Javna ustanova

FSCG – Fudbalski savez Crne Gore

MZ – Mjesna zajednica

CEDIS – Crnogorski elektro distributivni sistem

OŠ- Osnovna škola

DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću

IFAD - Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede

EIB – Evropska investiciona banka

WBIF – Zapadnobalkanski investicioni razvojni fond

ŽICG – Željeznička infrastruktura Crne Gore