PROGRAM OBAVLJANJA

KOMUNALNIH  DJELATNOSTI ZA  2025.GODINU

BIJELO POLJE, DECEMBAR 2024.GODINE

SADRŽAJ

1.Uvod............................................................................................2

2.Osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti.........................2

2.1 Osnovni identifikacioni podaci...................................................2

2.2 Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom..................3

2.3 Glavne i sporedne djelatnosti....................................................4

2.4 Organi upravljanja i rukovođenja..............................................4

3.Kapaciteti vršioca komunalnih djelatnosti....................................5

4.Ciljevi...........................................................................................6

5.Osnove za izradu Programa..........................................................6

6.Planirani fizički obim aktivnosti....................................................7

7.Planirani finansijski pokazatelji..................................................14

8.Politika zarada i zapošljavanja....................................................17

9.Zaduženost.................................................................................19

10.Plan javnih nabavki..................................................................19

11.Politika cijena...........................................................................20

12.Zaključne napomene................................................................21

Na osnovu čl.16 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Vodovod "Bistrica" i čl. 31 Statuta DOO Vodovod "Bistrica", Odbor direktora D.O.O Vodovod "Bistrica" na sjednici održanoj dana 11.12.2024.godine usvojio je

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

(javno vodosnabdijevanje i  odvođenje komunalnih otpadnih voda)

- Uvod

Predviđenim Programom obavljanja komunalnih djelatnosti ovo Društvo će u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga vodosnabdijevanja raditi na zamjeni dotrajalih cjevovoda, fitinga, armature, zatvarača, mjernih instrumenata – vodomjera, digitalizaciji sistema, izradi novih AB šahti sa zonskim mjeračima protoka, izvršiti revitalizaciju kompjuterske opreme, nabavku neophodnu mehanizaciju, opremu i vozila, raditi na održavanju gradske kanalizacione mreže, kao i na gradskoj vodovodnoj mreži.

2. Osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti

  - Osnovni identifikacioni podaci

Vodovod „Bistrica“ iz Bijelog Polja, kao organizovano Preduzeće postoji od 1961. godine. Ovo preduzeće u registru privrednih subjekata registrovano je kao Društvo sa ograničenom odgovornošću od oktobra 2014.godine.

Društvo sa ograničenom odgovornošću Vodovod "Bistrica", kao pravni sljedbenik JP Vodovod "Bistrica", osnovano je Odlukom Skupštine opštine Bijelo Polje (koja Odluka je objavljena u „Službenom listu CG – Opštinski propisi“br. 32/13).

DOO Vodovod "Bistrica" je u sadašnjem statusu osnovano saglasno propisanoj zakonskoj obavezi da se sva javna preduzeća reorganizuju u jedan od oblika privrednog društva predviđenih Zakonom o privrednim društvima. Osnivač Društva je Skupština opštine Bijelo Polje, kao jedini vlasnik Društva. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. Sjedište Društva je u Bijelom Polju, ulica Muha Dizdarevića br.8, PIB 02004011. Veb adresa društva je www.vodovodbp.me.

  - Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

Organizacija Društva bliže se uređuje opštim aktom o organizaciji Društva, koju na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora. Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta bliže se utvrđuje unutrašnja organizacija Društva, radna mjesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme, radno iskustvo,posebni uslovi u skladu sa zakonom, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

Menadžment primjenjuje piramidalnu formu sa Izvršnim direktorom na vrhu. Autoritet i odgovornosi su podijeljeni u pet funkcionalnih stubova: Opšta (pravna) služba, Unutrašnja služba zaštite(obezbjeđenja), Komercijalna služba, Finansijsko – računovodstvena služba i Tehnička služba.

Trenutna organizaciona struktura

  - Glavne i sporedne djelatnosti

Djelatnost vodosnabdijevanja je skup radnji i mjera kojima se vrši i obezbjeđuje zahvatanje, tretman i isporuka vode za piće i za druge potrebe potrošača preko vodovodne mreže do mjernog mjesta potrošača, obuhvatajući i mjerni instrument-vodomjer.

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja i distribucija vode u Bijelom Polju i prigradskim naseljima, kao i sakupljanje i prečišćavanje otpadne komunalne vode. Ove djelatnosti po Zakonu o komunalnim djelatnostima i drugim podzakonskim aktima imaju karakter javnog interesa, s obzirom na to da su ove usluge nezamjenjiv uslov života i rada građana,preduzeća i drugih subjekata na području grada. Sistem za vodosnabdijevanje i isporuku vode čine izvorišta sa zaštitnim zonama, hlorna stanica, prekidne komore, glavna (magistralna) i sekundarna vodovodna mreža sa svim uredjajima i objektima na njoj, kao i priključci od sekundarnih cjevovoda do krajnjih korisnika. Pružanje ovih usluga, kao i način njihovog ostvarivanja, bliže određuje Vodovod svojom unutrašnjom organizacijom, koja je pod punom kontrolom opštinskih organa uprave, nadležnih za ovu djelatnost.

Društvo u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Statutom i aktom o osnivanju, obavlja i druge poslove koji nemaju karakter djelatnosti javnog interesa, i to: instaliranje vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke, opravke i baždarenje vodomjera za potrebe korisnika Društva i drugih pravnih i fizičkih lica.

  - Organi upravljanja i rukovođenja

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom. Organi Društva su: Skupština Opštine (Osnivač), Odbor direktora i Izvršni direktor. Odbor direktora, kao organ upravljanja Društva, utvrđuje poslovnu politiku, donosi opšta akta, usvaja programe i izvještaje, utvrđuje cjenovnik usluga i vrši druge poslove utvrđene

odgovarajućim propisima. Odbor direktora ima 5 članova, od kojih su četiri predstavnici Osnivača a jedan predstavnik zaposlenih u Društvu. Članovi Odbora direktora imenuju se na period od 4(četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Izvršni direktor (kao organ rukovođenja),  organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa i predstavlja Društvo, odgovara za zakonitost rada Društva, sprovodi odluke Odbora direktora i odlučuje o drugim pitanjima vezanim za tekući rad i poslovanje Društva. Imenovanje izvršnog direktora vrši se na mandatni period od četiri (4) godine, a broj mandata izvršnog direktora nije ograničen.

Nadzor nad radom Društva u ime Osnivača vrši nadležni Sekretarijat.

3. Kapaciteti vršioca komunalnih djelatnosti

Objekti sa kojima ovo Društvo raspolaže čine:

-Upravna zgrada koja se sastoji od prizemlja i sprata, i njena ukupna neto površina iznosi P=324m²;

- magacin, skladište sa garažom, radionica uz skladište, garaža, portirnica koji predstavljaju jednostavne prizemne objekte ;

-objekat radionice koji je izgrađen u dvorištu ostalih objekata u sastavu DOO Vodovod "Bistrica";

-kaptaža – vrelo “Bistrica“;

-objekti i instalacije na vodovodnoj mreži;

-prekidne komore,  hlorna stanica;

-objekti na cjevovodu fekalne kanalizacije;

-cjevovodi za vodosnabdijevanje u ukupnoj dužini oko 225 km;

-cjevovodi za prikupljanje otpadnih voda fekalnog porijekla u ukupnoj dužini od 52 km;

Najznačajniju opremu čine cjevovodi, kancelarijski namještaj kao i putnička, teretna, specijalna i specijalno-radna vozila.

4. Ciljevi

Politika koju DOO Vodovod "Bistrica" sprovodi podrazumijeva definisanje osnovnih ciljeva razvoja koji se nastoje postići u određenom periodu, kao i određivanje načina, sredstava i mjera za njihovu realizaciju. Osnovni cilj koji se želi postići je da u 2025.godini obezbijedimo svim korisnicima usluga redovno i kontinuirano vodosnadbijevanje u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode, kao i uredno odvođenje otpadnih voda fekalnog porijekla, što je u krajnjem potvrda veoma kvalitetnog pružanja usluga svim našim korisnicima.

Cilj nam je da izvršimo modernizaciju opreme i sredstava za rad, sprovedemo stručno usavršavanje zaposlenih u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima. U konačnom cilj je stvaranje finansijski samoodrživog poslovanja.

5. Osnove za izradu Programa

Izrada Programa zasniva se na finansijkim pokazateljima programa poslovanja, prihodima iz poslovanja i budžeta, potrebnim sredstvima, planu ulaganja i dr.

U okviru Programa prikazane su planirane aktivnosti za unapređenje procesa ključnih za poslovanje Društva, sa iskazivanjem relevantnih indikatora na osnovu kojih će se mjeriti napredak u poslovanju Društva.

6. Planirani fizički obim aktivnosti

U kontinuitetu se, u skladu sa mogućnostima Društva,  planira rekonstrukcija gradske i prigradske vodovodne mreže, koja se odnosi na zamjenu ACC cijevi sa HDPE cijevima odgovarajućeg profila u okviru tekućeg održavanja, zamjena dotrajalog fitinga–ventila, LG komada, zamjena i rekonstrukcija dotrajalih AB šahti i sanacija kvarova na gradskoj vodovodnoj mreži. Takođe, planirana je zamjena vodomjera i pripadajućeg fitinga kod potrošača, sa postepenim uvođenjem digitalnog očitavanja vodomjera i postepenom ugradnjom zonskih mjerača zbog kontrole neprihodovane vode.

Planirane aktivnosti u pogledu kanalizacionog sistema odnose se na šalovanje, armiranje, ugradnja LG poklopca i betoniranje AB šahti, betoniranje kvarova nakon sanacije kanalizacione mreže sa betonom marke MB 30 i MB 40 sa aditivima za vodonepropustnost i otpornost na so, uz neophodno nabijanje i pripremu podloge, sa armiranjem iste (debljina betona d=15-20cm).

DOO Vodovod "Bistrica" i pored dotrajalog voznog parka koji se koristi za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, se trudi da pruži što kvalitetniju i bolju uslugu u obavljanju osnovne djelatnosti. Neophodno je da uz pomoć Opštine Bijelo Polje i Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, nabavimo osnovna sredstva za rad. Ovo Društvo nije opremljeno sa mehanizacijom za vanredne situacije, kao što je bila vanredna situacija u novembru 2016. i februaru i novembru 2023. godine, kada je zbog obilnih padavina usljed izlivanja rijeke Bistrice iz prirodnog korita i bujičnih potoka na Zaimovića livade i kod automoto društva u ul. Jadranskoj, kojom prilikom su bili ugroženi glavni distributivni cjevovodi ACC 500mm u Majstorovini i ACC 300mm kod kuće Čabarkapa u ul. Jadranskoj i ACC 300mm na Zaimovića livade kod OŠ Marko Miljanov, a najviše su bili ugroženi putni pravci, kao i stambeni i poslovno stambeni objekti koji su bili potpuno poplavljeni.

Iz tih razloga neophodno je u što kraćem roku obezbijediti mehanizaciju koja može efikasno završavati sve poslove u ovakvim situacijama. Radi se o obezbjeđivanju sledeće mehanizacije i to: rovokopač gusjeničar, kamion kiper sa tri osovine kapaciteta do 20m³ sa niskonosećom prikolicom za transport mehanizacije, kao i specijalnog vozila – cistjerne za odgušenje kanalizacije koji bi bili na raspolaganju Opštini i opštinskim javnim službama, sekretarijatima, ustanovama i preduzećima u slučaju vanrednih situacija.

PLANIRANI RADOVI NA VODOVODNOJ I KANALIZACIONOJ MREŽI SA BAŽDARENJEM VODOMJERA, ZAMJENOM I REKONSTRUKCIJOM CIJEVI, FITINGA I ZATVARAČA, KAO I REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM NOVIH AB ŠAHTI NA VODOVODNOJ I KANALIZACINOJ MREŽI (TABELARNI PRIKAZ):

| R.B. | Program radova | JM | Planirana količina | Cijena Po JM (pros.) | UKUPNO planirano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 15mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 300 | 10.00 | 3000.00€ |
| 2. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 20mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 350 | 12.00 | 4200.00€ |
| 3. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 32mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 70 | 30.00 | 2100.00€ |
| 4. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 40mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 50 | 65.00 | 3250.00€ |
| 5. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 50mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 45 | 85.00 | 3825.00€ |
| 6. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 65mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 15 | 105.00 | 1575.00€ |
| 7. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 80mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 10 | 150.00 | 1500.00€ |
| 8. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 100mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 5 | 200.00 | 1000.00€ |
| 9. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 150mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 2 | 400.00 | 800.00€ |
| 10. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 200mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 2 | 650.00 | 1300.00€ |
| 11. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 300mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 2 | 1500.00 | 3000.00€ |
| 12. | Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 500mm, sa pripadajućim LG fitingom | kom | 1 | 3000.00 | 3000.00€ |
| 13. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 20mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 10 metara. | m | 5000 | 1.50 | 7500.00€ |

| 14. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 25mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 15 metara. | m | 8000 | 2.00 | 16000.00€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 32mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 5 metara. | m | 1000 | 5.00 | 5000.00€ |
| 16. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 40mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 3 metra. | m | 500 | 9.50 | 4750.00€ |
| 17. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 50mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 2 metra. | m | 300 | 15.00 | 4500.00€ |
| 18. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 63mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 2 metra. | m | 300 | 18.00 | 5400.00€ |
| 19. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 75mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 2 metra. | m | 100 | 25.00 | 2500.00€ |
| 20. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 90mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 1.5 metara. | m | 100 | 35.00 | 3500.00€ |
| 21. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 110mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 1 metra. | m | 100 | 55.00 | 5500.00€ |
| 22. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 160mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 1 metra. | m | 50 | 90.00 | 4500.00€ |
| 23. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 225mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 1 metra. | m | 10 | 200.00 | 2000.00€ |

| 24. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 315mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 1 metra. | m | 10 | 285.00 | 2850.00€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 560mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 2 metra. | m | 5 | 650.00 | 3250.00€ |
| 26. | Izrada – rekonstrukcija AB šahti na gradskoj vodovodnoj mreži. Prilikom rekonstrukcije se vrši priprema šahte , šalovanje, armiranje, ugradnja LG poklopca i betoniranje betonom marke MB 30. | kom | 5 | 700.00 | 3500.00€ |
| 27. | Betoniranje kvarova sa betonom marke MB 40 sa aditivima za vodonepropustnosti otpornost na so, uz neophodno nabijanje i pripremu podloge, sa armiranjem iste. Debljina betona d=15-20cm. | m2 | 250 | 35.00 | 8750,00€ |
| UKUPNO PLANIRANI RADOVI NA ZAMJENI VENTILA, ARMATURA, FITINGA, AB ŠAHTI, CJEVOVODA VEZANIH ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE ZA 2025.: |  |  |  |  | 108.050,00€ |

| 1. | Zamjena mehaničkog vodomjera DN 15mm sa pripadajućim fitingom i PVC plombama. | kom | 140 | 26.44 | 3701,60€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zamjena mehaničkog vodomjera DN 20mm sa pripadajućim fitingom i PVC plombama. | kom | 960 | 26.44 | 25382,40€ |
| 3. | Zamjena mehaničkog vodomjera DN 25mm sa pripadajućim fitingom i PVC plombama. | kom | 65 | 38.64 | 2511,60€ |
| 4. | Zamjena mehaničkog vodomjera DN 32mm sa pripadajućim fitingom i PVC plombama. | kom | 40 | 57.44 | 2297,60€ |
| 5. | Zamjena mehaničkog vodomjera DN 40mm sa pripadajućim fitingom i PVC plombama. | kom | 25 | 69.14 | 1728,50€ |
| 6. | Zamjena mehaničkog vodomjera DN 50mm sa pripadajućim fitingom i PVC plombama. | kom | 10 | 151.25 | 1512.50€ |
| 7. | Zamjena mehaničkog vodomjera DN 80/20mm sa pripadajućim fitingom. | kom | 2 | 595.32 | 1190.64€ |
| 8. | Zamjena mehaničkog vodomjera DN 100/20mm sa pripadajućim fitingom. | kom | 1 | 822.80 | 822.80€ |
| 9. | Zamjena mehaničkog vodomjera DN 100 sa pripadajućim fitingom. | kom | 1 | 613,79 | 613,79€ |
| UKUPNO PLANIRANI RADOVI NA ZAMJENI VODOMJERA ZA 2025.: |  |  |  |  | 39.761,43€ |

| 1. | Odgušenje i čišćenje gradske fekalne kanalizacione mreže od začepljenja. | kom | 210 | 65.00 | 13650,00€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Crpljenje separatora i septika na području Opštine Bijelo Polje. | kom | 10 | 85.00 | 850.00€ |
| 3. | Sanacija oštećenja – dotrajalih kanalizacija na mjestima nemogućnosti odgušenja zamjenom postojećih cjevovoda sa novim cjevovodima. Promjera od DN 200mm do DN 400mm. | m | 15 | 50.00 | 750.00€ |
| 4. | Izrada – rekonstrukcija AB šahti na gradskoj kanalizacionoj mreži. Prilikom rekonstrukcije se vrši priprema šahte, čišćenje postojećeg taloga – fekalija, šalovanje, armiranje, ugradnja LG poklopca i betoniranje betonom marke MB 30. | kom | 3 | 700.00 | 2100.00€ |
| 5. | Betoniranje kvarova nakon sanacije kanalizacione mreže sa betonom marke MB 40 sa aditivima za vodonepropustnost i otpornost na so, uz neophodno nabijanje i pripremu podloge, sa armiranjem iste. Debljina betona d=15 – 20 cm. | m2 | 30 | 35.00 | 1050,00€ |
| UKUPNO PLANIRANI RADOVI NA GRADSKOJ KANALIZACIONOJ MREŽI ZA 2025.: |  |  |  |  | 18400.00€ |

Planirani troškovi materijala za izradu javno vodosnabdijevanje, otpadne vode i zamjena i ugradnja vodomjera iznose 166.211,43€

7. Planirani finansijki pokazatelji

DOO Vodovod "Bistrica" se finansira iz sopstvenih prihoda. Planirani prihodi i rashodi obezbijediće se iz osnovnih usluga: naplate računa za vodu i kanalizaciju, zanatskih usluga – izrade i naplate priključaka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i iz prihoda od ostalih usluga (crpljenja kanalizacije, odrušenja kanalizacije za druga pravna i fizička lica, usluga izvođenja radova vodovodnih instalacija, usluga rada mehanizacije i dr).

| Br. poz. | Vrsta prihoda | Plan za 2025.god. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od osnovne djelatnosti (vodosnabdijevanje i odvođenje upotrijebljenih komunalnih otpadnih voda + fiksni dio) | 1.764.144,36 € |
| 1.1. | pravnih lica – javno vodosnabdijevanje | 210.899,99 € |
| 1.2. | fizičkih lica - javno vodosnabdijevanje | 856.637,18 € |
|  | UKUPNO JAVNO VODOSNABDIJEVANJE | 1.067.537,17 € |
| 1.3. | pravnih lica – odvođenje komunalnih otpadnih voda fekalnog porijekla | 104.230,54 € |
| 1.4. | fizičkih lica - odvođenje komunalnih otpadnih voda fekalnog porijekla | 239.542,78 € |
|  | UKUPNO ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA | 343.773,32 € |
| 1.5. | Fiksni dio – pravna lica - javno vodosnabdijevanje | 26.942,49 € |
| 1.6. | Fiksni dio – fizička lica - javno vodosnabdijevanje | 239.940,63 € |
| 1.7. | Fiksni dio – pravna lica - odvođenje komunalnih otpadnih voda fekalnog porijekla | 14.966,08 € |
| 1.8. | Fiksni dio – fizička lica - odvođenje komunalnih otpadnih voda fekalnog porijekla | 70.984,67 € |
|  | UKUPNO fiksni dio (pravna + fizička lica) | 352.833,87 € |
| 2. | Prihodi od zanatskih usluga | 179.700,00 € |
| 2.1. | - Prihodi od naknade za priključenje i drugih administrativnih naknada (VODOSNABDIJEVANJE) | 58.000,00 € |
| 2.2. | - Prihodi od naknade za priključenje i drugih administrativnih naknada (OTPADNE FEKALNE VODE) | 20.000,00 € |
|  | UKUPNO PRIHODI OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU: | 78.000,00 € |
| 2.3. | Prihodi od usluga mehanizacije povezanih sa vodosnabdijevanjem | 5.500,00 € |
| 2.4. | Prihodi od usluga mehanizacije povezanih sa otpadnim vodama | 7.000,00 € |
| 2.5. | Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama | 6.200,00 € |
|  | UKUPNO PRIHODI OD USLUGA MEHANIZACIJE: | 18.700,00 € |
| 2.6. | - Prihodi od radova na mreži (VODOSNABDIJEVANJE) | 43.000,00 € |
| 2.7. | -Prihodi od radova na mreži (otpadne vode) | 22.000,00 € |
| 2.8. | -Prihodi od baždarenja vodomjera | 3.000,00 € |
| 2.9. | Prihodi od obavljanja specifičnih usluga (izvođenje radova na instalacijama, opravka unutrašnjih instalacija po zahtjevu korisnika…) | 15.000,00 € |
|  | UKUPNO PRIHODI OD RADOVA: | 83.000,00 € |
| 3. | Ostali prihodi | 5.000,00 € |
| 1.+2.+3. | UKUPNI PLANIRANI PRIHOD za 2024: | 1.948.844,36 € |

| Br. poz. | Vrsta rashoda | Plan za 2025.god. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Troškovi materijala | 220.342,75 € |
| 1.1. | -Troškovi materijala za izradu (Gradska mreža=136.569,62€) | 166.211,43 € |
| 1.2. | -Troškovi ostalog materijala (režijskog, voznog parka, upravne zgrade, ZNR i ostali materijalni troškovi) | 20.181,32 € |
| 1.3. | -Gorivo (nafta, benzin, ulje, maziva) | 25.000,00 € |
| 1.4. | -Električna energija | 8.950,00 € |
|  | UKUPNO TROŠKOVI MATERIJALA: | 220.342,75 € |
| 2. | Troškovi zarada, naknada zarada i lična primanja | 1.381.465,83 € |
| 2.1. | -Troškovi zarada i naknada zarada (neto) | 971.561,30 € |
| 2.2. | -Troškovi poreza i doprinosa na zarade i nakanade zarada na teret poslodavca | 247.724,10 € |
| 2.3. | -Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora (neto + bruto) | 16.000,00 € |
| 2.4. | -Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima | 9.500,00 € |
| 2.5. | -Troškovi naknada i zarada po osnovu tužbi, sporazuma i vansudskih poravnjanja zaposlenih iz ranijeg perioda | 126.680,43 € |
|  | UKUPNO TROŠKOVI ZARADA: | 1.381.465,83 € |
| 3. | Ostali lični rashodi i naknade | 28.950,00 € |
| 3.1. | -Službena putovanja | 4.950,00 € |
| 3.2. | -Ishrana radnika na terenu | 9.000,00 € |
| 3.3. | -Ostali troškovi naknade (primanja – pomoć radnicima i drugi ostali troškovi naknade) | 15.000,00 € |
|  | UKUPNO OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE: | 28.950,00 € |
| 4. | Troškovi proizvodnih usluga | 34.500,00 € |
| 4.1. | -Troškovi transportnih usluga (troškovi transportnih usluga = 1.000,00€; PTT markice i poštarina = 3.000,00€; fiksni telefoni = 800,00€; mobilni telefoni = 8.000,00€; internet usluge = 1.200,00€; GPS usluge praćenja vozila = 2.500,00€) | 16.500,00 € |
| 4.2. | -Troškovi tekućeg održavanja (održavanje softvera Abacus billing, Abacus ERP, Geomedia i internet stranice, sa održavanjem baze i elektronske komunikacije u up.zgradi, zamjena starih uređaja novim i održavanje postojećih uređaja) | 12.500,00 € |
| 4.3. | -Troškovi reklame i propaganda (radio i tv reklame, obavještenja i dr.) | 1.000,00 € |
| 4.4. | -Troškovi usluga zaštite na radu (radna odijela, zaštitna oprema – rukavice, HTZ..) | 4.500,00 € |
|  | UKUPNO TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA: | 34.500,00 € |
| 5. | Troškovi amortizacije | 154.500,00 € |
| 6. | Nematerijalni troškovi | 123.709,92 € |
| 6.1. | - Troškovi advokatskih usluga | 8.500,00 € |
| 6.2. | - Troškovi usluga računovodstva i revizije | 3.000,00 € |
| 6.3. | - Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih | 2.250,00 € |
| 6.4. | - Troškovi reprezentacije | 6.500,00 € |
| 6.5. | - Troškovi premije osiguranja | 4.500,00 € |
| 6.6. | - Troškovi platnog prometa | 2.000,00 € |
| 6.7. | - Troškovi članarina | 2.500,00 € |
| 6.8. | - Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija | 4.000,00 € |
| 6.9. | - Troškovi analiza vode | 9.800,00 € |
| 6.10. | - Troškovi analiza otpadne vode | 3.600,00 € |
| 6.11. | - Ostali nematerijalni troškovi (konto - 5509 - troškovi drugih neproizvodnih usluga; konto - 5556 - troškovi carina i špedicije; konto - 5559 - drugi troškovi poreza i takse - troškovi registracije vozila; konto - 5599 - drugi nematerijalni troškovi – ostale takse i svi ostali troškovi koji nijesu obuhvaćeni ostalim pozicijama – zbirno) | 16.900,00 € |
| 6.12. | Naknada Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti | 6.483,01 |
| 6.13. | Troškovi naknade za zahvatanje vode za piće (korišćenje voda) | 35.924,00 |
| 6.14. | Troškovi naknade za zaštitu voda od zagađenja (ispuštena otpadna voda u recipijent – rijeku Lim) | 17.752,91 |
|  | UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI: | 123.709,92 € |
| 7. | Drugi troškovi poslovanja nastali u pružanju usluge (konto 5600 - rashodi iz kamata i 5620 - rashodi kamata po finansijskim kreditima) | 1.000,00 € |
| 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.= UKUPNI PLANIRANI RASHOD: |  | 1.944.468,50 € |

|  | Plan za 2025.god. |  |
| --- | --- | --- |
|  | UKUPNI PLANIRANI PRIHODI | 1.948.844,36 € |
|  | UKUPNI PLANIRANI RASHODI | 1.944.468,50 € |
|  | PLANIRANI DOBITAK ZA 2025.god. (razlika prihoda / rashoda) | 4.375,86 € |

8. Politika zarada i zapošljavanja

Planirani broj zaposlenih je dat u Tabeli 1 kao i starosna strukura u Tabeli 2.

Ukupan broj zaposlenih na dan 30.11.2024.godine iznosi 72.

Društvo je u deficitu sa zaposlenima na radnom mjestu NK radnika, VKV majstora, zaštitara, lica sa visokom stručnom spremom.

Tabela 1

| VRSTE POSLOVA |  | Zaposleni u preth. godini | Nivo kvalifikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VI ili VII 1 i Više | V | IV 1 | IV2 | III | II | I1 ili I2 | Ostali | Ukupno |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Upravljačko - rukovodstveni poslovi |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pravna služba |  | 8 | 3 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |
| Finansijsko-računovodstveni poslovi |  | 6 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tehnička Služba | Rukovodilac službe | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razvoj VIK-a | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | GIS-a | 15 | 1 |  | 9 |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Održavanje VIK-a | 22 | 1 |  | 3 |  | 11 |  | 7 |  |  |
|  | Ukupno (I-N) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komercijalna služba |  | 4 | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| Unutrašnja služba zaštite |  | 13 | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| UKUPNO |  | 72 | 12 |  | 25 |  | 20 | 2 | 13 |  |  |

Tabela 2.:

| VRSTA POSLA | Godine starosti |  |  |  |  |  | Godine staža |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | Preko 65 | do 5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-35 | Preko 35 |
| Upravljačko - rukovodstveni poslovi |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| Pravna služba |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| Finansijsko-računovodstveni poslovi |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |
| Tehnička služba | 4 | 13 | 8 | 12 | 3 |  | 10 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| Komercijalna služba |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Unutrašnja služba zasštite | 1 |  | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| UKUPNO | 5 | 20 | 19 | 19 | 7 | 2 | 15 | 12 | 7 | 17 | 16 | 5 |

9. Zaduženost

DOO Vodovod "Bistrica" uredno izmiruje svoje obaveze. Ovo Društvo je izmirilo zarade zaključno sa mjesecom novembrom 2024.godine, dok su pripadajući doprinosi izmireni zaključno sa mjesecom septembrom 2023.godine. Društvo ima neznatan iznos neizmirenih obaveza prema dobavljačima, dok su naknade vezane za zaštitu voda od zagađivanja, kao i obaveze prema Regulatornog agenciji za energetiku i  regulisane komunalne djelatnosti u potpunosti izmirene na dan 30.11.2024.godine. Nijesu izmirene obaveze po osnovu naknade vezane za korišćenje voda. Obaveze po osnovu troškova pregleda analize voda su izmirene. Nijesu izmirene  u potpunosti obaveze po osnovu nabavke repromaterijala neophodnog za magacin, odnosno održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema, kao ni obaveze po osnovu baždarenja vodomjera.

Društvo ima obaveze po osnovu poravnanja zaključenih sa zaposlenima radi naknade štete iz radnog odnosa zbog nepravilne primjene koeficijenta složenosti i obračunske vrijednosti koeficijenta u periodu od 2008.godine do 2020.godine, u iznosu od 126.680,43€.

10. Plan javnih nabavki

Planom javnih nabavki za 2025.godinu, predviđena je nabavka roba i usluga u vrijednosti od 306.400,00 bez PDV-a od čega 243.400,00 na robe a 63.000,00 na usluge, koji će biti dostavljen Direktoratu za politiku javnih nabavki u skladu sa zakonom.

Planom javnih nabavki predviđen je jedan otvoreni postupak i to za vodovodni materijal procijenjene vrijednosti 138.000,00 bez PDV-a, dok je za dizel gorivo, kompjuterska oprema, rezervni djelovi i gume za vozila, šrafovska roba, gasni hlor,kancelarijski materijal, HTZ oprema, sredstva za higijenu, građevinski materijal, ulja maziva i rashladne tečnosti, sitni alati, materijal za poterbe čajne kuhinje, usluge analize vode, usluge servisiranja  i baždarenja vodomjera, usluge mobilne telefonije, usluge registracije vozila, usluge osiguranja radnika i usluge popravke i održavanja vozila biće sprovedena postupkom jednostavnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

11. Politika cijena

Tarifna politika cijena za usluge vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda fekalnog porijekla radi se prema Pravilniku o metodologiji cijena i tarifnom modelu, koji je propisala Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Crne Gore. Cijena vode najviše zavisi od investicionog održavanja, količine obračunate vode i kanalizacije, naplaćenih naknada za priključenje na gradsku vodovodnu mrežu, tekućeg održavanja i dr.

Analizom poslovanja i troškova u Društvu, može se jasno vidjeti da se prilikom formiranja cijena unosi komponenta društvene pravde, kako bi sva domaćinstva, pa i ona sa najnižim prihodima, mogla sebi priuštiti bar minimalni nivo potrošnje komunalnih usluga i redovnog izmirivanja prispjelih obaveza.

Politika cijena predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja obavljanja osnovne djelatnosti, jer utiče na funkcionisanje i razvoj svih segmenata komunalnog sistema, kao i na kontinuitet i kvalitet pružanja ovih usluga. Cijena vode se mijenja na osnovu predloga odbora direktora Vodovoda "Bistrica", na koji saglasnost daje Regulatorna agencija za energetiku a konačnu Odluku o davanju saglasnosti daje Skupština opštine Bijelo Polje, do kraja tekuće za narednu godinu.

Privredno društvo D.O.O. Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje je dužno da na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima, kao i Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, od 01.01.2025.godine primjenjuje novi cjenovnik usluga u skladu sa važećim i navedenim propisima. Cjenovnik usluga je izrađen po Metodologiji za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti koju je propisala Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.

Nova cijena se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio cijene potrošači će plaćati nezavisno od potrošnje posebno za usluge vodosnabdijevanja i posebno za usluge odvođenja otpadnih voda (kanalizacije), dok će se varijabilnim dijelom cijene obračunati količina utrošene vode, odnosno količina prikupljene i odvedene otpadne vode (kanalizacije).

Tako će od 01.01.2025. pa do 31.12.2025. u primjeni biti sljedeći cjenovnik usluga:

|  | VODOSNABDIJEVANJE |  | PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA FEKALNOG PORIJEKLA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fiksni dio cijene | Varijabilni dio cijene | Fiksni dio cijene | Varijabilni dio cijene |
| PRAVNA LICA | 2,2296 EUR | 0,6532 EUR | 1,5787 EUR | 0,4597 EUR |
| FIZIČKA LICA | 2,2296 EUR | 0,6532 EUR | 1,5787 EUR | 0,4597 EUR |

*ISKAZANE CIJENE SU BEZ URAČUNATOG PDV-a

12. Zaključne napomene

Program obavljanja komunalnih djelatnosti planiran je u odnosu na prethodni period i iskustvene parametre, pa nam ostaje da se nadamo da će isti biti u cjelosti i ostvaren, a naše Društvo poslovnu 2025.godinu završiti sa pozitivnim rezultatom. Akcenat u narednoj godini biće stavljen na preduzimanju aktivnosti na poboljšanju naplate, smanjenju gubitaka na mreži, restriktivnoj politici troškova, kako bi se omogućilo održavanje tekuće likvidnosti Društva.

Pored toga što dobijaju dovoljne količine vode, naši građani imaju privilegiju da piju jednu od najkvalitetnijih voda u zemlji, a i šire.

Veoma je bitno da mi i naši potomci čuvamo ovaj izuzetno značajan resurs za Opštinu Bijelo Polje, kako bi obezbijedili siguran, zdrav i lijep život svim stanovnicima naše opštine.

"Kad izvor presuši, tek onda znamo koliko vrijedi voda! "

Izvršni direktor,

Esad Mahmutović, dipl.menadžer